VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Zagreb, 4. travnja 2019.

__________________________________________________________________________

| Predlagatelj: | Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo obrane |
| --- | --- |

__________________________________________________________________________

| Predmet: | Prijedlog plana protuminskog djelovanja za 2019. godinu |
| --- | --- |

__________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

PLAN PROTUMINSKOG DJELOVANJA

ZA 2019. GODINU

NACRT PRIJEDLOGA

Sisak, 18. siječnja 2019. godine

SADRŽAJ

1. Uvod	3

1.1. Protuminsko djelovanje u Republici Hrvatskoj	4

1.2. Zadane smjernice i okviri prema Strateškom planu Ministarstva i Strategiji EU za dunavsku regiju	5

2. Početna osnova	6

3. Temeljne smjernice i polazišta Plana za 2019. godinu	8

4.Temeljni ciljevi protuminskog djelovanja u 2019. godini	9

4.1. Izvršenje poslova razminiranja, tehničkog izvida te dopunskog općeg izvida u cilju smanjenja MSP-a	10

4.1.1.1. Izvršenje obveze iz članka 4. Čišćenje i uništavanje ostataka kazetnog streljiva i edukacija o smanjivanju rizika, sadržane u Konvenciji o kazetnom streljivu	14

4.1.1.2. Završetak razminiranja poljoprivrednog zemljišta Republike Hrvatske	14

4.1.1.3. Nastavljanje sa sustavnim razminiranjem gospodarskih šuma u Ličko-senjskoj, Osječko-baranjskoj, Požeško-slavonskoj županiji, Sisačko-moslavačkoj i Šibensko-kninskoj županiji	15

4.1.1.4. Poslovi razminiranja zaštićenih i Natura 2000 područja	15

4.1.2. Smanjenje minski sumnjivog područja u Republici Hrvatskoj tehničkim izvidom, općim izvidom i dopunskim općim izvidom	16

4.1.3. Smanjenje minski sumnjivog područja u Republici Hrvatskoj općim izvidom – analizom MSP-a	18

4.1.4. Struktura površine za razminiranje, tehnički, opći i dopunski opći izvid	19

4.2. Održavanje sustava obilježenosti cjelokupnog MSP-a i područja  zagađenog isključivo NUS-om	19

4.3. Provođenje informiranja i edukacije stanovništva o opasnostima od MES-a i NUS-a i njihovih dijelova	19

4.4. Suradnja s međunarodnim subjektima u protuminskom djelovanju	20

4.5. Pripremanje i vođenje projekata financiranih sredstvima Europske unije iz financijske perspektive 2014.-2020.	22

4.6. Izrada Nacrta prijedloga Nacionalnog programa protuminskog djelovanja Republike Hrvatske za razdoblje 2019. – 2026. godina	24

5. Financiranje plana	25

6. Zaključak	26

7. Prilog	27

7.1. Plan razminiranja vojnih objekata Oružanih snaga u 2019. godini	27

1. Uvod

Republika Hrvatska se tijekom Domovinskog rata suočila sa značajnim sigurnosnim problemom, zagađenošću dijela kopnenog područja minskoeksplozivnim sredstvima i neeksplodiranim ubojnim sredstvima (nadalje u tekstu: MES i NUS).

Dalekosežne sigurnosne posljedice, kao i nemogućnost iskorištavanja minski  sumnjivog zemljišta snažno utječu već dugi niz godina na razvoj onih područja koja su bila zahvaćena ratnim događanjima, a time i na razvoj društva u cjelini. Zagađenost MES-om i NUS-om preko 355,5 km2 državnog teritorija stalna je prijetnja stradavanja građana Republike Hrvatske, kočnica iskorištavanja ukupnog potencijala minski zagađenih županija, prepreka učinkovitoj provedbi protupožarne zaštite i nadziranju državne granice te izvršavanja različitih akcija spašavanja i postupanja nakon tehnoloških akcidenata. Obzirom da se preko polovice minski zagađenih područja odnosi na Natura 2000 područja, jasno je da provođenje mjera i postupka u cilju zaštite okoliša na takvim područjima nije moguće provoditi učinkovito.

Republika Hrvatska sustavno i učinkovito rješava problem minske zagađenosti. Odmah po završetku Domovinskog rata, 1996. godine donesen je Zakon o razminiranju („Narodne novine“ br. 19/96). Njegovom primjenom kroz vrijeme, ustanovljena je potreba  za izmjenama i dopunama te je u cilju poboljšanja propisa 2005. godine donesen novi: Zakon o humanitarnom razminiranju („Narodne novine br. 153/05), koji je dva puta mijenjan i dopunjavan („Narodne novine br. 63/07 i 152/08). Od 21. listopada 2015. godine na snazi je  Zakon o protuminskom djelovanju („Narodne novine“ br. 110/15, 118/18).

Republika Hrvatska je u prosincu 1997. godine ratificirala „Ottawsku konvenciju“ - Konvenciju o zabrani uporabe, proizvodnje, uvoza, izvoza i skladištenja protupješačkih mina koju je ratificirao Hrvatski sabor 24. travnja 1998. godine. Republika Hrvatska je u međunarodnoj borbi protiv protupješačkih mina, zajedno s ostalim zemljama potpisnicima, preuzela odgovornost provođenja svih obveza iz Konvencije.

Također, Republika Hrvatska u prosincu 2008. godine u Oslu potpisuje Konvenciju o kazetnom streljivu, koju ratificira u kolovozu 2009. godine. Konvencijom se zabranjuje korištenje, prijenos i skladištenje kazetnog streljiva. Zemlje potpisnice obvezuje se na utvrđivanje i čišćenje područja zagađenog kazetnim streljivom, kao i na uništavanje uskladištenog kazetnog streljiva u roku od 8 godina.

Osviještenost o zastrašujućim posljedicama miniranja i zagađenosti kazetnim streljivom te namjera rješavanja problema zagađenosti MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima kroz razvoj svih komponenti protuminskog djelovanja rezultiralo je u Republici Hrvatskoj nastanku učinkovitog sustava protuminskog djelovanja.

Republika Hrvatska kao članica Europske unije dijeli ista načela kao i Unija, a to se prije svega ogleda kroz jasno poštivanje i provedbu obveza proisteklih iz konvencija kojima su postavljena temeljna načela protuminskog djelovanja u svijetu.

Zbog prepoznate potrebe za koordinacijom i stalnim razvojem sustava protuminskog djelovanja, u veljači 1998. godine Vlada Republike Hrvatske Uredbom osnovala je Hrvatski centar za mine, a zatim u studenome iste godine Uredbom mijenja ime u Hrvatski centar za razminiranje. Hrvatski centar za razminiranje bio je javna   ustanova koja je imala ulogu operativnog državnog tijela za organiziranje i provedbu djelatnosti iz protuminskog djelovanja. Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama Zakona o protuminskom djelovanju (NN 118/2018) dana 1. siječnja 2019. godine Hrvatski centar za razminiranje prestaje s radom, a sve poslove, radnike, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, nekretnine, prava i financijska sredstva HCR-a preuzima Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Protuminsko djelovanje u Republici Hrvatskoj

Protuminsko djelovanje podrazumijeva skup povezanih aktivnosti koje javni sektor provodi u suradnji s privatnim sektorom i civilnim društvom, a u cilju smanjenja prijetnje i utjecaja MES-a NUS-a i njihovih dijelova na pojedinca i društvo općenito, integracije žrtava kao ravnopravnih članova u društvo te zagovaranja neuporabe protupješačkih mina i kazetnog streljiva.

Zakon o protuminskom djelovanju pod poslovima protuminskog djelovanja, koji su utvrđeni kao poslovi od nacionalnog i općeg gospodarskog interesa za sigurnost Republike Hrvatske, zaštitu okoliša, zdravlja ljudi i razvoja gospodarstva te uživaju njezinu osobitu skrb, podrazumijeva:

- definiranje i potvrđivanje opasnih područja zagađenih MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima,

- obilježavanje i/ili ograđivanje MSP-a,

- izradu dokumentacije (Ministarstvo izrađuje idejni plan razminiranja, odnosno tehničku dokumentaciju na osnovi prikupljenih podataka o području na kojem će se obavljati poslovi razminiranja. Sastavni je dio dokumentacije o nabavi sukladno Zakonu o javnoj nabavi i služi kao podloga za pripremu ponuda od strane ovlaštenih pravnih osoba i obrtnika te Izvedbeni plan tehničkog izvida, odnosno tehničku dokumentaciju na temelju koje se pristupa obavljanju poslova tehničkog izvida. Ovlaštena pravna osoba ili obrtnik izrađuje Izvedbeni plan razminiranja, odnosno tehničku dokumentaciju prema Idejnom planu razminiranja, koja sadrži podatke o načinu obavljanja poslova razminiranja na radilištu),

- poslove općeg izvida – analize i dopunskog općeg izvida MSP-a (opći izvid – analiza MSP-a  je skup mjera i postupaka kojima se prikupljaju, analiziraju, utvrđuju i ažuriraju podaci o stvarnoj i mogućoj zagađenosti područja i/ili građevine MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima. Dopunski opći izvid je postupak kojim se uzimanjem kontrolnih uzoraka utvrđuje nepostojanje zagađenosti MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima),

- poslove tehničkog izvida (tehnički izvid je postupak kojim se primjenom odobrenih metoda ulazeći u MSP utvrđuje točnost prikupljenih podataka o značajkama područja te utvrđuje postojanje zagađenosti određenog dijela MSP-a i/ili građevine MES-om ili NUS-om i njihovim dijelovima),

- razminiranje područja i/ili građevine od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova (razminiranje - radnje i postupci kojima se primjenom odobrenih metoda pretražuje, pronalazi, obilježava, onesposobljava (dezaktivira) i uništava MES, NUS i njihovi dijelovi),

- pomoćne poslovi u razminiranju (pomoćni poslovi su poslovi strojne pripreme površina i poslovi pregleda površina psima za detekciju mina),

- kontrolu kvalitete prilikom obavljanja poslova tehničkog izvida i razminiranja (kontrola kvalitete - radnje i postupci koje ručnom detekcijom mina na radilištu obavljaju ovlašteni djelatnici Ministarstva tijekom obavljanja poslova tehničkog izvida i/ili razminiranja u svrhu postizanja očišćenosti područja i/ili građevine. Završna kontrola kvalitete je skup mjera i postupaka koji se provode nad obavljenim poslovima razminiranja tako da se ispituje kvaliteta obavljenih poslova razminiranja kontrolnim uzorcima),

- pomoć osobama stradalim od eksplozivnih ostataka rata,

- informiranje i edukacija stanovništva o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova,

- upravni i inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona,

- hitne intervencije radi uklanjanja pojedinačno napuštenog, odbačenog ili naknadno pronađenog MES-a, NUS-a i njihovih dijelova na područjima koja su isključena iz MSP-a,

- osiguranje uvjeta za sigurno pružanje pomoći stradalniku i uvjeta za sigurno obavljanje očevida na mjestu stradavanja.

Zadane smjernice i okviri prema Strateškom planu Ministarstva i Strategiji EU za dunavsku regiju

Strateškim planom Ministarstva unutarnjih poslova i drugih institucija u funkciji zaštite i spašavanja za razdoblje 2019.–2021. godina, u posebnom cilju 1.4. „Smanjiti zagađenost prostora minama i eksplozivnim sredstvima“, sadržanom u općem cilju 1. „Održati i jačati javnu sigurnost“, planirano je u 2019. godini smanjenje minski sumnjivih područja i područja zagađenih isključivo NUS-om za 13,9%.

Strategijom EU za dunavsku regiju, COM(2010) 715 final, u poglavlju D „Jačanje Podunavlja“, u paragrafu „Zajednički rad na promicanju sigurnosti i borbi protiv organiziranog kriminala“ sadržana je akcija „Nastaviti razminirati minski sumnjiva područja Podunavlja“.

Sukladno navedenom Plan protuminskog djelovanja za 2019. (nadalje u tekstu: Plan) temelji se na Zakonu o protuminskom djelovanju, Strateškom planu Ministarstva unutarnjih poslova i drugih institucija u funkciji zaštite i spašavanja za razdoblje 2019–2021 godina i Strategiji EU za dunavsku regiju.

Plan je izradilo Ministarstvo uz mišljenja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstva financija, Ministarstva obrane, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva kulture, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ministarstva turizma, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva poljoprivrede.

2. Početna osnova

Na dan 1. siječnja 2019. godine ukupno minski sumnjivo područje Republike Hrvatske je 355,5 km2 (Kartezijev prikaz), prostire se unutar  55 gradova i općina u 8 županija i obilježeno je s 12.280 oznaka koje ukazuju na minsku opasnost i moguć pronalazak neeksplodiranih ubojnih sredstava.

U dvije najzagađenije županije Ličko-senjskoj i Sisačko-moslavačkoj nalazi se preko polovice svih zagađenih područja MES-om i NUS-om u Republici Hrvatskoj. U navedenim županijama nalazi se 2/3 svih evidentiranih protupješačkih i protuoklopnih mina.

| Red. Broj | Županija | Zagađenost MES-om i NUS-om 01.01.2019. |
| --- | --- | --- |
|  |  | km² |
| 1. | Karlovačka | 46,0 |
| 2. | Ličko-senjska | 118,6 |
| 3. | Osječko-baranjska | 52,8 |
| 4. | Požeško-slavonska | 15,9 |
| 5. | Sisačko-moslavačka | 58,4 |
| 6. | Splitsko-dalmatinska | 19,7 |
| 7. | Šibensko-kninska | 18,1 |
| 8. | Zadarska | 25,9 |
| Ukupno | 355,5 |

Tablica 1. Veličina i raspored površina zagađenih MES-om i NUS-om po županijama

U strukturi površina zagađenih MES-om i NUS-om u Republici Hrvatskoj na kojima nisu započeli poslovi razminiranja, tehničkog izvida ili dopunskog općeg izvida do     1. siječnja 2019. godine (preostali MSP) najveći udio imaju šumske površine s       95,7 %, slijede poljoprivredne površine s 4,0 % te ostale površine s 0,3%.

Graf 1. Struktura preostalog MSP-a u Republici Hrvatskoj

Informiranje i edukacija stanovništva od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova nezaobilazni je dio protuminskog djelovanja.

Rezultat nastojanja očuvanja ljudskih života je stalna provedba različitih oblika edukacije kojima je cilj podizanje osviještenosti o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova te promicanje usvajanja sigurnijeg ponašanja u minskom okruženju. Ostvarenje ovog cilja moguće je kroz uspješnu suradnju s nadležnim tijelima državne uprave, lokalnom i područnom (regionalnom)samoupravom, javnim poduzećima i nevladinim organizacijama.Kao poseban segment u sprječavanju minskih nesreća potrebno je istaknuti sustavno obilježavanje minski sumnjivih područja koje provodi Ministarstvo.

Nadležna tijela državne uprave rješavaju probleme osoba stradalih od eksplozivnih ostataka rata (nadalje u tekstu: EOR) kroz sustav zdravstvene zaštite i socijalne skrbi. Koordinira se rad svih subjekata uključenih u pomaganje osobama stradalim od EOR-a. Ministarstvo prikuplja, obrađuje i ažurira podatke o osobama stradalim od EOR-a u MSP-u, te ih, sukladno Zakonu (članak 97.), u svrhu prikupljanja i ažuriranja podataka o osobama stradalih od EOR-a, uspostavlja i vodi bazu podataka u skladu s propisima kojima se uređuje područje zaštite osobnih podataka u suradnji s Agencijom za zaštitu osobnih podataka i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo.

U  razdoblju od 1991. do kraja 2018. godine u 1.372 minska incidenta i nesreća stradalo je 2.006 osoba, od čega 523 osobe smrtno. Promjene  u odnosu na podatke iz Plana za 2018. godinu dogodile su se u 1992., 1993. i 1995. godini, za  incidente i žrtve za koje  do sada nismo imali podatke.

Graf 2. Prikaz broja stradalih u razdoblju 1991.-2018. godina

Međunarodna suradnja se ostvaruje kroz suradnju s vladama stranih zemalja putem njihovih veleposlanstava u Republici Hrvatskoj ili hrvatskim veleposlanstvima u stranim zemljama te brojnim vladinim i nevladinim organizacijama.

Znanstveno-istraživački rad usmjeren je na otkrivanje, primjenu i testiranje novih metoda, tehnika i alata u svrhu izviđanja minski sumnjivog područja s ciljem njegova smanjenja, otkrivanja mina i miniranih površina, razvoja strojnog razminiranja i unaprjeđenja geografskog informacijskog sustava Ministarstva. U cilju razvoja znanstveno-istraživačkog rada, a obzirom na posebnost djelatnosti koje obuhvaća, osnovan je i djeluje Centar za testiranje, razvoj i obuku d.o.o. (nadalje u tekstu: CTRO).

3. Temeljne smjernice i polazišta Plana za 2019. godinu

Postojanje mina i eksplozivnih sredstava na 0,63 % kopnene površine Republike Hrvatske ima izravan utjecaj na provedbu mjera zaštite života i imovine građana. Preko 31.000 komada različitih mina i velik broj razasutih eksplozivnih sredstava unutar 8 županija koje je moguće zloupotrijebiti u različitim kriminalnim ili terorističkim aktima, stalna su i ozbiljna prijetnja javnoj sigurnosti.

Protuminsko djelovanje u 2019. godini u Republici Hrvatskoj provodit će se kroz sljedeće aktivnosti:

- Izvršenjem poslova razminiranja, tehničkog, dopunskog općeg izvida, općeg izvida i po naravi povezanih poslova u cilju smanjenje rizika od minskih nesreća te stvaranja preduvjeta da minska zagađenost ne bude prepreka za razvoj gospodarstva  i društva te provedbi zaštite okoliša.

- Informiranjem i provođenjem edukacije stanovništva o opasnostima od MES-a i NUS-a i njihovih dijelova na način da se stvara odgovorno ponašanje društva u cilju smanjenja rizika od stradavanja.

- Korištenjem svih oblika međunarodne suradnje s ciljem aktivnog zagovaranja neuporabe protupješačkih mina i kazetnog streljiva na globalnom nivou.

4.Temeljni ciljevi protuminskog djelovanja u 2019. godini

Sukladno odobrenim financijskim sredstvima, kao i strateškim ciljevima utvrđenim u Strateškom planu Ministarstva unutarnjih poslova i drugih institucija u funkciji zaštite i spašavanja, u 2019. godini u Republici Hrvatskoj protuminskim djelovanjem planirano je ostvarenje sljedećih ciljeva:

CILJ 1.

Izvršenje poslova razminiranja, tehničkog izvida te dopunskog općeg izvida u cilju smanjenja MSP-a na površini od 54,8 km2;

PODCILJ 1.1.

Izvršenje obveze iz članka 4. Čišćenje i uništavanje ostataka kazetnog streljiva i edukacija o smanjivanju rizika, sadržane u Konvenciji o kazetnom streljivu;

PODCILJ 1.2.

Završetak razminiranja poljoprivrednog zemljišta Republike Hrvatske;

PODCILJ 1.3.

Razminiranje površina s velikom količinom MES-a sukladno raspoloživim minsko-eksplozivnim zapisnicima;

PODCILJ 1.4.

Nastavljanje sa sustavnim razminiranjem gospodarskih šuma u Karlovačkoj, Ličko-senjskoj, Požeško-slavonskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji;

PODCILJ 1.5.

Poslovi razminiranja zaštićenih i Natura 2000 područja

CILJ 2.

Održavanje sustava obilježenosti cjelokupnog MSP-a i područja  zagađenog isključivo NUS-om;

CILJ 3.

Provođenje informiranja i edukacije stanovništva o opasnostima od MES-a i NUS-a i njihovih dijelova;

CILJ 4.

Suradnja s međunarodnim subjektima u protuminskom djelovanju;

CILJ 5.

Pripremanje i vođenje projekata financiranih sredstvima Europske unije iz financijske perspektive 2014.-2020.

CILJ 6.

Izrada Nacrta prijedloga Nacionalnog programa protuminskog djelovanja Republike Hrvatske za razdoblje 2019. – 2026. godina

Izvršenje poslova razminiranja, tehničkog izvida te dopunskog općeg izvida u cilju smanjenja MSP-a

U 2019. godini osigurana su financijska sredstva za izvršenja poslova razminiranja, tehničkog izvida te dopunskog općeg izvida na površini ne manjoj od 54,8 km2.

Izvršenjem planiranih poslova razminiranja u Republici Hrvatskoj, u 2019. godini stvoreni su uvjeti za razminiranje 39 km2. Tehničkim izvidom, općim izvidom i dopunskim općim izvidom planira se smanjiti MSP za 15,8 km2.

| Red. Broj | Županija | Ukupna zagađenost MES-om i NUS-om | Planirani poslovi razminiranja, tehničkog i općeg izvida u cilju smanjenja MSP-a | Udio planiranog smanjenja MSP-a na ukupan MSP županije |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | km² | km² | % |
| 1. | Karlovačka | 46,0 | 5,9 | 12,8 |
| 2. | Ličko-senjska | 118,6 | 11,2 | 9,5 |
| 3. | Osječko-baranjska | 52,8 | 15,2 | 28,8 |
| 4. | Požeško-slavonska | 15,9 | 0,7 | 4,4 |
| 5. | Sisačko-moslavačka | 19,7 | 9,4 | 47,8 |
| 6. | Splitsko-dalmatinska | 58,4 | 0,3 | 0,5 |
| 7. | Šibensko-kninska | 18,1 | 3,1 | 17,3 |
| 8. | Zadarska | 25,9 | 8,9 | 34,4 |
| Ukupno | 355,5 | 54,8 | 15,4 |

Tablica 2. Planirani poslovi razminiranja, tehničkog izvida i dopunskog općeg izvida po županijama

4.1.1. Razminiranje minski sumnjivog područja

| Red. Broj | Županija | Ukupna zagađenost MES-om i NUS-om | Planirano smanje MSP-a razminiranjem | Udio planiranog smanjenja MSP-a na ukupan MSP županije |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | km² | km² | % |
| 1. | Karlovačka | 46,0 | 5,2 | 11,4 |
| 2. | Ličko-senjska | 118,6 | 10,1 | 8,5 |
| 3. | Osječko-baranjska | 52,8 | 10,7 | 20,3 |
| 4. | Požeško-slavonska | 15,9 | 0,2 | 1,3 |
| 5. | Splitsko-dalmatinska | 19,7 | 4,7 | 23,9 |
| 6. | Sisačko-moslavačka | 58,4 | 0,3 | 0,5 |
| 7. | Šibensko-kninska | 18,1 | 1,8 | 9,9 |
| 8. | Zadarska | 25,9 | 6,0 | 23,2 |
| Ukupno | 355,5 | 39,0 | 11,0 |

Tablica 3. Planirano smanjenje MSP-a razminiranjem po županijama

| Red. Broj | Županija | I. KVARTAL | II. KVARTAL | III. KVARTAL | IV. KVARTAL | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | km² | km² | km² | km² | km² |
| 1. | Karlovačka | 0,0 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 5,2 |
| 2. | Ličko-senjska | 0,0 | 4,3 | 3,8 | 2,0 | 10,1 |
| 3. | Osječko-baranjska | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 10,7 |
| 4. | Požeško-slavonska | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| 5. | Sisačko-moslavačka | 0,9 | 2,1 | 1,7 | 0,0 | 4,7 |
| 6. | Splitsko-dalmatinska | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| 7. | Šibensko-kninska | 1,2 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 1,8 |
| 8. | Zadarska | 3,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 6,0 |
| SVEUKUPNO | 8,1 | 10,7 | 11,9 | 8,3 | 39,0 |

Tablica 4. Planirano smanjenje MSP-a razminiranjem po županijama i kvartalima

| Redni broj | Županija | Grad ili općina | Ukupna planirana površina za razminiranje 2019. (m2) | Izvor financiranja | Vrijeme izvođenja radova (tromjesečje) | Opis planske stavke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Karlovačka | Barilović | 9.471 | Državni proračun | II. 2019. | Preostali MSP-u Općine Barilović |
|  |  | Plaški | 1.155.898 | Državni proračun | II. 2019. | Mala Kapela područje Kunić, MEZ |
|  |  | Tounj | 62.827 | Državni proračun | II. 2019. | Kanjon rijeke Tounjčice -PRIORITET KANJON RIJEKE TOUNJČICE |
|  |  | Josipdol, Plaški, Saborsko, Tounj | 4.000.000 | ESI | III./IV. 2019. | Područja šumskih površina u Karlovačkoj županiji (Karlovac Karst) |
|  |  | UKUPNO | 5.228.196 |  |
| 2. | Ličko-senjska | Brinje | 37.450 | DPR/OKFŠ | II./III. 2019. | Stajnička Kapela |
|  |  | Gospić | 871.874 | Državni proračun | II./III. 2019. | Lipovačja brda između zaseoka Glunčuša i Murgići |
|  |  |  | 277.392 | Državni proračun | II. 2019. | Dionica III. B2 Vidakovo Brdo Borića Brdo |
|  |  |  | 803.791 | Državni proračun | II. 2019. | Dionica III. B2 Novoselije - Mol |
|  |  |  | 1.048.181 | DPR/OKFŠ | II./III. 2019. | Vujatovo Brdo |
|  |  |  | 1.117.077 | Državni proračun | II. 2019. | Dionica III. B1 Lipovac Perušički Klenovac |
|  |  |  | 199.772 | HEP, Državni proračun | II./III. 2019. | Područje šumskog predjela Lisine |
|  |  |  | 100.000 | Donacija tvrtki | II./III. 2019. | Područje Stanići - Bliznice |
|  |  |  | 4.000.000 | ESI | III./IV. 2019. | V. Vodica, Počiteljski vrh, staza prema Oglavinovcu, Duboka dolina, Lazaruša, Magarećak, Šimurinova luka, Glubnjača, Javornik (Fearless Velebit) |
|  |  |  |  | ESI | III./IV. 2019. | Grubića dolina, Crvene pločice, Puvaljka, Dusina poljana, Grubišin dolac, Begov grad, Sv. Ivan, Vagan, Stajine, Vaganac, Duboke doline (Fearless Velebit) |
|  |  |  |  | ESI | III./IV. 2019. | Medački dolac, Bunovac, Staza Bunovac - Malovan, Ajderovac (Fearless Velebit) |
|  |  | Lovinac |  | ESI | III./IV. 2019. | Solilo, Zeleni vrh, Dolina Čubrilova, staza prema Dušicama (Fearless Velebit) |
|  |  |  |  | ESI | III./IV. 2019. | Buzdovan, Gubavice (Fearless Velebit) |
|  |  |  |  | ESI | III./IV. 2019. | Plan Župana, Tropolje, Krunuša (Fearless Velebit) |
|  |  |  |  | ESI | III./IV. 2019. | Brine, Blatni jarak, Krušnica, V. Visuć, Špijalika (Fearless Velebit) |
|  |  |  |  | ESI | III./IV. 2019. | Blato, Opaljenik (Fearless Velebit) |
|  |  |  |  | ESI | III./IV. 2019. | Plantaža, Matekovac (Fearless Velebit) |
|  |  |  |  | ESI | III./IV. 2019. | Vršine (Fearless Velebit) |
|  |  |  |  | ESI | III./IV. 2019. | M. Golić, Prosina, Antonetinova draga, Ruja (Fearless Velebit) |
|  |  |  |  | ESI | III./IV. 2019. | Plana (Fearless Velebit) |
|  |  |  |  | ESI | III./IV. 2019. | Marunića draga, Stružnica (Fearless Velebit) |
|  |  | Otočac | 1.034.316 | DPR/OKFŠ | II./III. 2019. | Božin vrh |
|  |  | Plitvička jezera | 20.000 | Državni proračun | II./III. 2019. | Područje Željava uz granicu sa BiH |
|  |  |  | 100.000 | Državni proračun | III. 2019. | Put Škipine na području planinskog masiva Plješivica (granica) |
|  |  |  | 453.283 | Državni proračun | II. 2019. | Čanak |
|  |  | UKUPNO | 10.063.136 |  |
| 3. | Osječko-baranjska | Darda | 121.949 | HAC | I./2019. | Izgradnja autoceste A5 Beli Manastir - Osijek. Svilaj, razminiranje površine deponije |
|  |  | Jagodnjak | 19.921 | DPR/OKFŠ | III./IV. 2019. | Jagodnjačke šume |
|  |  | Petrijevci | 68.644 | DPR/OKFŠ | III./IV. 2019. | KČ.Općine Petrijevci KČ 364/1, 368/1, 3686 i 3687 |
|  |  | Bilje, Darda, Osijek, Petrijevci | 10.513.535 | ESI | I./II./III./IV. 2019. | Područja unutar Specijalnog zoološkog rezervata u Parku prirode Kopački rit i Regionalnog parka Mura-Drava. Ukupno MSP Grada Osijeka (Naturavita) |
|  |  | UKUPNO | 10.724.049 |  |
| 4. | Požeško-slavonska | Lipik | 163.479 | Državni proračun | III./IV. 2019. | Površine uz lokalnu cestu L 33179 na području Donje Subocke |
|  |  | Pakrac | 27.309 | DPR/OKFŠ | II./III. 2019. | Rogoljica |
|  |  |  | 3.387 | DPR/OKFŠ | II./III. 2019. | Zapadni Psunj |
|  |  | UKUPNO | 194.175 |  |
| 5. | Sisačko-moslavačka | Dvor | 172.034 | Državni proračun | I./II./2019. | Granično područje Dvor - put širine 30/60m |
|  |  | Topusko | 527.729 | Državni proračun | I./II./2019. | Područje Crkvine-Madžarci, Staro selo, područje državne granice |
|  |  | Petrinja | 45.523 | Državni proračun | I. 2019. | Gornje Mokrice II. dio |
|  |  |  | 544.880 | Državni proračun | I. 2019. | Područje naselja Župić |
|  |  | Sunja | 94.887 | Državni proračun | II./III. 2019. | Pruga 200m MSP |
|  |  |  | 1.272.021 | DPR/OKFŠ | II./III. 2019. | Posavske šume - Sunja |
|  |  | Novska | 809.974 | DPR/OKFŠ | II./III. 2019. | Blatuško brdo |
|  |  |  | 82.607 | Državni proračun | I./II. 2019. | Posmrtni ostaci na području Oberšterovac - Kričko brdo |
|  |  |  | 394.296 | DPR/OKFŠ | II./III. 2019. | Novsko brdo |
|  |  | Hrvatska Dubica | 794.216 | DPR/OKFŠ | II./III. 2019. | Posavske šume - Dubica |
|  |  | UKUPNO | 4.738.167 |  |
| 6. | Splitsko-dalmatinska | Sinj | 96.684 | Državni proračun | I. 2019. | Površine na području Kukuzovca u Gradu Sinju, I. Dio |
|  |  |  | 176.677 | Državni proračun | I. 2019. | Površine na području Kukuzovca u Gradu Sinju, II. Dio |
|  |  | UKUPNO | 273.361 |  |
| 7. | Šibensko-kninska | Drniš | 721.676 | Državni proračun | I. 2019. | Površine na području Moseća, grad Drniš |
|  |  |  | 141.228 | Državni proračun | I. 2019. | Rekonstrukciju dijela vodoopskrbnog cjevovoda na širem području Pakovog Sela zaseoci Kerići,Kašići i Andabake, |
|  |  |  | 114.736 | Državni proračun | I. 2019. | Naselje Širitovci. |
|  |  | Ružić | 424.665 | Državni proračun | II. 2019. | Koridor širine cca 100 m oko šumskog pojasa prema lokaciji budućeg Vjetroparka na planini Svilaji |
|  |  |  | 71.040 | Državni proračun | I. 2019. | Naselje Mirlović Polje. |
|  |  | Skradin | 130.440 | Državni proračun | I. 2019. | Površine na području naselja Plastovo |
|  |  |  | 202.896 | DPR/OKFŠ | II./III. 2019. | Rimljača |
|  |  | UKUPNO | 1.806.681 |  |
| 8. | Zadarska | Benkovac | 819.615 | Državni proračun | I. 2019. | Područje Karnova glavica i Prpuška u naselju Vukšić |
|  |  |  | 677.279 | Državni proračun | I. 2019. | AC dionica BENKOVAC-PIROVAC, naselja Kolarina i Vukšić |
|  |  |  | 291.203 | Državni proračun | I. 2019. | Ceranji uz naselje Pristeg. |
|  |  | Jasenice | 126.080 | Državni proračun | I. 2019. | Područje Grguše i Vrh torina u Općini Jasenice |
|  |  |  | 3.000.000 | ESI | III./IV. 2019. | Suvi vrh, Mali Alan (Fearless Velebit) |
|  |  |  |  | ESI | III./IV. 2019. | Perin dolac, Ošćenica (Fearless Velebit) |
|  |  |  |  | ESI | III./IV. 2019. | Perin dolac, Golić, Tulove grede, Duliba (Fearless Velebit) |
|  |  |  |  | ESI | III./IV. 2019. | Duman, Rosuljevac (Fearless Velebit) |
|  |  |  |  | ESI | III./IV. 2019. | Rosuljevac, Doci Maričića, Razvršje (Fearless Velebit) |
|  |  |  |  | ESI | III./IV. 2019. | Doci Maričića, Razvršje, Umac, Skutinovac (Fearless Velebit) |
|  |  |  |  | ESI | III./IV. 2019. | Mala Bobija, Torine (Fearless Velebit) |
|  |  |  |  | ESI | III./IV. 2019. | Nekići, Vrh torina (Fearless Velebit) |
|  |  | Pakoštane | 448.179 | Državni proračun | I. 2019. | Područje Sokoluša i Petrim |
|  |  |  | 283.895 | Državni proračun | I. 2019. | Područje Velika Draga, V,Bak i V. Debeljak |
|  |  | Stankovci | 328.929 | Državni proračun | I. 2019. | Naselje Bila Vlaka. |
|  |  | UKUPNO | 5.975.180 |  |
|  |  | SVEUKUPNO | 39.002.945 |  |

Tablica 5. Opis poslova razminiranja po županijama

*Projekti započeti, preostalo stanje na dan 01.01.2019.

Nakon provedbe postupaka javne nabave radi ustupanja poslova razminiranja sredstvima Državnog proračuna s pozicija naknade za korištenje OKFŠ-a do kraja III. tromjesečja,  ukoliko ukupna raspoloživa sredstva za poslove razminiranja budu viša od planiranih za 2019. godinu, izvršit će se ugovaranje dodatnih površina na područjima koje će Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske šume d.o.o. utvrditi kao prioritetne i dostaviti Ministarstvu.

OPIS POSLOVA RAZMINIRANJA PREMA ZADANIM CILJEVIMA

Izvršenje obveze iz članka 4. Čišćenje i uništavanje ostataka kazetnog streljiva i edukacija o smanjivanju rizika, sadržane u Konvenciji o kazetnom streljivu

Na područjima za koje postoje podaci o postojanju zaostalog kazetnog streljiva izvršit će se razminiranje svih utvrđenih lokacija.

Izvršenjem razminiranja u cilju uklanjanja kazetnog streljiva sa svih površina na kojima je utvrđeno postojanje u cijelosti se izvršava obveza iz članka 4. Čišćenje i uništavanje ostataka kazetnog streljiva i edukacija o smanjivanju rizika sadržana u Konvenciji o kazetnom streljivu.

Na dan 01. siječnja 2019. godine postojanje kazetnog streljiva je utvrđeno unutar Sisačko-moslavačke i Zadarske županije.

Završetak razminiranja poljoprivrednog zemljišta Republike Hrvatske

U Programu ruralnog razvoja, unutar Mjere M05 „Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti“, utvrđena je Podmjera 5.2. „Potpora za ulaganje u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“.

U razdoblju 2015.-2018. godina u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te s minski zagađenim županijama, ostvarili su se uvjeti za cjelovito razminiranje poljoprivrednog zemljišta Brodsko-posavske, Karlovačke, Osječko-baranjske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zadarske te razminiranje većine poljoprivrednog zemljišta Ličko-senjske, Požeško-slavonske i Sisačko-moslavačke županije.

U 2019. godini završit će se ugovoreni poslovi razminiranja ukupnog poljoprivrednog zemljišta Ličko-senjske i Sisačko-moslavačke županije. Poslovi su ugovoreni kroz III. Fazu Tipa operacije 5.2.2. u 2018. godini.

Nastavljanje sa sustavnim razminiranjem gospodarskih šuma u Ličko-senjskoj, Osječko-baranjskoj, Požeško-slavonskoj županiji, Sisačko-moslavačkoj i Šibensko-kninskoj županiji

##### Tijekom 2019. godine nastavlja se s poslovima razminiranja onih gospodarskih jedinica, odnosno gospodarskih odjela i odsjeka čije razminiranje će omogućiti eksploataciju drvne mase, kao i održavanje vrijednog šumskog dobra i šumskih prometnica te će se doprinijeti povećanju sigurnosti djelatnika Hrvatskih šuma d.o.o.

Na području Ličko-senjske županije razminiravat će se područje Stajničke Kapele u općini Brinje te područje Božin Vrh u gradu Otočcu.

U Osječko-baranjskoj županiji razminiravat će se Jagodnjačke šume te šumske površine na području općine Petrijevci.

U Požeško-slavonskoj županiji razminiravat će se područje Rogoljice i Zapadnog Psunja u gradu Pakracu.

U Sisačko-moslavačkoj županiji razminiravat će se Posavske šume na području općine Sunja, te Blatuško brdo i Novsko brdo na području grada Novska te Posavske šume na području općine Hrvatska Dubica.

Na području Šibensko-kninske županije razminiravat će se gospodarska jedinica Rimljača na području grada Skradina.

Sredstva su osigurana iz Državnog proračuna s pozicija naknade za korištenje OKFŠ-a. Osim gospodarske vrijednosti razminiranje ovog šumskog zemljišta je bitno za provedbu učinkovite protupožarne zaštite.

Poslovi razminiranja zaštićenih i Natura 2000 područja

Tijekom 2018. godine započelo se s petogodišnjom realizacijom poslova u cilju razminiranja šumskog zemljišta veličine 25,3 km2, odnosno obnove i zaštite šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji (projekt Naturavita). Razminiranje se izvodi na području Specijalnog zoološkog rezervata Parka prirode Kopački rit i Regionalnog parka Mura Drava u Gradu Osijeku i općinama Bilje i Darda.

Očekuje se da će do kraja 2019. godine glavnina poslova razminiranja biti dovršena, što uključuje kontrolu kvalitete tijekom obavljanja poslova razminiranja, završnu kontrolu kvalitete te izdavanje potvrda o isključenju površina iz minski sumnjivih za najmanje 4 od ukupno 5 projektnih cjelina do kraja 2019. godine. Dovršetak provedbe projekta planira se u 2023. godini.

Realizacijom poslova omogućit će se revitalizacija šumskih područja zaštićenih ekološkom mrežom Natura 2000 i Ramsarskom konvencijom, a koja su zapuštena i degradirana zbog posljedica ratnih djelovanja tijekom Domovinskog rata.

U 2019. godini planira se početak provedbe projekta Fearles Velebit, kojim bi se razminirali i obnovili degradirani i zapušteni šumski ekosustavi u Parku prirode Velebit i ostalim NATURA 2000 područjima u Ličko-senjskoj županiji. Provedbom projekta se planira razminirati 16,46 km² šuma i šumskog zemljišta na području PP Velebit i NP Paklenica u razdoblju 2019. – 2023. godina

Također, u tijeku je finalizacija idejnog projekta naziva „Karlovac Karst“ kojim bi se razminiralo i omogućilo upravljanje šumama i šumskim ekosustavom na svim županijskim zaštićenim Natura 2000 područjima. Planirana veličina projekta je       17,5 km², a razdoblje provedbe projekta je 2019. – 2023. godina.

4.1.2. Smanjenje minski sumnjivog područja u Republici Hrvatskoj tehničkim izvidom, općim izvidom i dopunskim općim izvidom

Utvrđivanje minske zagađenosti poslovima tehničkog izvida, omogućuje Ministarstvu izradu idejnih planova razminiranja koji sadrže jasnu i preciznu minsku situaciju, odnosno jasno definiranu složenost izvršenog miniranja na određenom području koju mogu očekivati ovlaštene pravne osobe ili obrtnik koji će obavljati poslove razminiranja. Nadalje, provedbom tehničkog izvida na području definiranom izvedbenim planom tehničkog izvida omogućeno je isključenje prostora  iz minski sumnjivog, ukoliko se utvrdi nezagađenost prostora MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima.

Temeljem izvršene detaljne analize minski sumnjivog područja unutar minsko-informacijskog sustava Ministarstva u 2019. godini predviđena je provedba tehničkog izvida, općeg izvida i dopunskog općeg izvida u sedam minski zagađenih županija, na poligonima veličine 15,8 km2.

| Redni broj | Županija | Grad ili općina | Ukupna planirana površina za tehnički izvid (m²) | Izvor financiranja | Vrijeme izvođenja radova (tromjesečje) | Opis planske stavke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Karlovačka | Tounj | 679.189 | Državni proračun | II./2019. | Kanjon rijeke Tounjčice -PRIORITET KANJON RIJEKE TOUNJČICE |
|  |  | UKUPNO | 679.189 |  |
| 2. | Ličko-senjska | Gospić | 289.507 | Državni proračun | II./2019. | Dionica III. B2 Vidakovo Brdo Borića Brdo |
|  |  |  | 81.945 | Državni proračun | II./2019. | Dionica III. B1 Lipovac Perušički Klenovac |
|  |  | Perušić | 238.448 | Državni proračun | II./2019. | Lipova Glavica i Štimci. |
|  |  | Plitvička jezera | 223.836 | Državni proračun | II./2019. | Čanak |
|  |  | UKUPNO | 833.736 |  |
| 3. | Osječko-baranjska | Donji Miholjac | 301.096 | Državni proračun | III./2019. | Katastarske čestice u k.o. Podravski Podgajci |
|  |  | Jagodnjak | 1.178.711 | DPR/OKFŠ | II./III. 2019. | Jagodnjačke šume |
|  |  | Petrijevci | 796.861 | DPR/OKFŠ | III./IV. 2019. | KČ.Općine Petrijevci KČ 364/1, 368/1, 3686 i 3688 |
|  |  | Valpovo | 460.827 | Državni proračun | I. 2019. (PPD 2018) | Šumske površine na području Repnjaka i Pruda, 2. dio |
|  |  |  | 549.463 | Državni proračun | I. 2019. (PPD 2018) | Šumske površine na području Repnjaka i Pruda, 4. dio |
|  |  | UKUPNO | 3.286.958 |  |
| 4. | Požeško-slavonska | Lipik | 315.750 | Državni proračun | I. 2019. (PPD 2018) | Površina zapadno od Donjeg Čaglića na području Jezera |
|  |  | Pakrac | 182.272 | Državni proračun | II./III. 2019 | Pruga 200m MSP |
|  |  | UKUPNO | 498.022 |  |
| 5. | Sisačko-moslavačka | Topusko | 93.940 | Državni proračun | II./2019. | Šuma Vrkljište, Crni potok |
|  |  | Petrinja | 115.255 | Državni proračun | I./2019. | Područje naselja Graberje |
|  |  | Novska | 87.338 | DPR/OKFŠ | II./III. 2019. | Novsko brdo |
|  |  | Hrvatska Dubica | 1.268.078 | DPR/OKFŠ | II./III. 2019. | Posavske šume - Dubica |
|  |  | Sunja | 10 | DPR/OKFŠ | II./III. 2019. | Posavske šume - Sunja |
|  |  | UKUPNO | 1.564.621 |  |
| 6. | Šibensko-kninska | Ružić | 427.128 | Državni proračun | I./2019. | Rubne površine uz granicu općine u Naselju Moseč |
|  |  |  | 320.324 | Državni proračun | I./2019. | Rubne površine uz granicu općine u Naselju Moseč |
|  |  |  | 40.317 | Državni proračun | I./2019. | Rubne površine uz granicu općine u Naselju Moseč |
|  |  |  | 430.229 | Državni proračun | I. 2019. (PPD 2018) | Područje Ružića Gradina |
|  |  | Skradin | 118.541 | Državni proračun | I./2019. | 500m od osi AC |
|  |  | UKUPNO | 1.336.539 |  |
| 7. | Zadarska | Benkovac | 1.501.829 | Državni proračun | I./2019. | Južni dio naselja Ceranje i Vukšić te sjeverno od naselja Pristeg |
|  |  | Obrovac | 65.533 | Državni proračun | I. 2019. (PPD 2018) | Područje Zvelnička Glavica u naselju Kruševo |
|  |  | Posedarje | 13.991 | Državni proračun | I. 2019. (PPD 2018) | Površine u općinama Posedarje i Škabrnja |
|  |  | UKUPNO | 1.501.829 |  |
|  | SVEUKUPNO | 9.700.894 |  |

Tablica 6. Planirano smanjenje MSP-a provedbom tehničkog izvida

Provedba poslova tehničkog izvida u 2019. godini doprinijet će postizanju daljnjeg značajnijeg smanjenja MSP-a Republike Hrvatske te stvaranju jasnije slike o izvršenom minsko-eksplozivnom zaprečivanju.

4.1.3. Smanjenje minski sumnjivog područja u Republici Hrvatskoj općim izvidom – analizom MSP-a

Usporedo s poslovima razminiranja koje obavljaju pravne osobe ovlaštene za obavljanje poslova razminiranja, tijekom 2019. godine, pirotehničari Ministarstva obavljat će opći izvid – analizu MSP-a kontinuirano u svim minski zagađenim županijama Republike Hrvatske.

Isključenja površina iz minski sumnjivih provedbom ove aktivnosti prikazat će se u izvješću o ostvarenju Plana. Potrebno je naglasiti da se, sukladno dosadašnjim saznanjima, a vezano za započete opće izvide u IV. tromjesečju 2018. godine ne isključuje mogućnost uključenja manjih površina u minski sumnjive.

| Redni broj | Županija | Grad ili općina | Ukupna planirana površina za opći i dopunski opći izvid (m²) | Izvor financiranja | Vrijeme izvođenja radova (tromjesečje) | Opis planske stavke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ličko-senjska | Lovinac | 330.701 | Državni proračun | I./II./III./IV. 2019. | Granična područja prethodno realiziranih idejnih planova razminiranja, područja bez izrađenih idejnih planova razminiranja. Kontinuirano praćenje stanja MSP-a |
| 2. | Osječko-baranjska | Bilje, Valpovo, Jagodnjak, Petlovac | 1.209.716 | Državni proračun | I./II./III./IV. 2019. |  |
| 3. | Sisačko-moslavačka | Sisak, Glina, Petrinja | 3.116.995 | Državni proračun | I./II./III./IV. 2019. |  |
| 4. | Zadarska | Stankovci, Benkovac | 1.397.964 | Državni proračun | I./II./III./IV. 2019. |  |
|  | SVEUKUPNO | 6.055.376 |  |

Tablica 7. Planirano smanjenje MSP-a provedbom općeg i dopunskog općeg izvida

U 2019. godini postoji mogućnost da se organiziraju i obavljaju zajedničke aktivnosti Ministarstva i MORH-a kao što su: obilježavanje, opći i tehnički izvidi, na površinama perspektivnih vojnih objekata.

4.1.4. Struktura površine za razminiranje, tehnički, opći i dopunski opći izvid

Od ukupno planiranih površina s kojih će se u 2019. godini ukloniti minska opasnost, obzirom na strukturu, najveći udio u Planu imaju šumske površine s 98,7% te slijede poljoprivredne površine s 0,7%.

Održavanje sustava obilježenosti cjelokupnog MSP-a i područja  zagađenog isključivo NUS-om

U 2019. godini nastavlja se provođenje obilježavanja i kontinuirano praćenje i održavanje sustava obilježenosti. Kako bi se održala učinkovitost u uspostavljenom sustavu obilježavanja, Ministarstvo će izraditi Godišnji plan obilježavanja za 2019. godinu.

Ministarstvo obilježavanje MSP-a obavlja oznakama minske opasnosti, odnosno tablama i malim oznakama te postavljanjem minskih ograda. Table i male oznake minske opasnosti su unificirane kako bi se poštivalo načelo prepoznatljivosti te se iste postavljaju na lako uočljivim mjestima. Omogućeno je pružanje  informacija o položaju oznaka koji upozoravaju na minsku opasnost kroz informacijski sustav koji je dostupan svim zainteresiranim građanima putem Interneta kroz MISportal.

Na dan 1. siječnja 2019. godine MSP Republike Hrvatske je obilježen s 12.280 oznaka koje ukazuju na minsku opasnost i moguć pronalazak neeksplodiranih ubojnih sredstava, odnosno s 34 table na km2 MSP-a unutar 55 gradova i općina u 8 županija.

Provođenje informiranja i edukacije stanovništva o opasnostima od MES-a i NUS-a i njihovih dijelova

Ministarstvo će u suradnji s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, civilnim sektorom i lokalnim stanovništvom, tijekom 2019. godine kontinuirano provoditi informiranje i edukaciju o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova. Navedenim aktivnostima, sukladno Izmjenama Zakonu o protuminskom djelovanju, koordinirat će Ministarstvo.

Informiranje i edukacija, čija svrha je poticati odgovorno ponašanje kod građana s ciljem smanjenja rizika od stradavanja, provodit će se u svim minsko zagađenim županijama. Ono će se odvijati kroz javno informiranje putem medija, stručna predavanja usmjerena prema rizičnim skupinama te organiziranjem javnih događanja na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Ministarstvo je izradilo Plan informiranja i edukacije stanovništva od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova. Planom je obuhvaćeno 30 gradova i općina unutar svih minski zagađenih županije. Ukupno je predviđeno 75 aktivnosti edukacije i informiranja stanovništva  i ciljanih skupina o minskoj opasnosti u 2019. godini.

Dana 4. travnja obilježit će se Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima od mina i pomoći u protuminskom djelovanju.

U 2019. godini kao član Koordinacijskog tijela za pomoć osobama stradalim od eksplozivnih ostataka rata, koje će osnovati Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo će ispunjavati sve zadaće utvrđene na sastancima Koordinacijskog tijela.

4.4. Suradnja s međunarodnim subjektima u protuminskom djelovanju

Ministarstvo će u suradnji s partnerima u 2019. godini nastaviti s praksom i nastojanjima uspostavljanja i održavanja suradnje odnosno partnerskih odnosa sa svim relevantnim međunarodnim dionicima/subjektima u protuminskom djelovanju, poglavito partnerima s kojima već postoje potpisani Memorandumi/Izjave o suradnji (11 država).

Osim važne razmjene iskustava i informacija u sustavu protuminskog djelovanja cilj međunarodne suradnje bit će i obuka i izobrazba stručnjaka sukladno programu. Fokus suradnje je usklađen s osnovnim smjernicama Nacionalne strategiju razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2021. odnosno usmjeren poglavito na države koje imaju minski problem i kojima Ministarstvo, prvenstveno savjetodavno, može ponuditi rješenja iz domene:

  - Pomoći pri uspostavi Nacionalnih centara za protuminsko djelovanje,

  - Zakonske, podzakonske i normativne regulative protuminskog djelovanja,

  - Uspostave minsko informacijskog sustava i geoinformacijskog sustava,

  - Sustava planiranja – izradu Nacionalnih programa, te izradu strateških i operativnih planova,

- Pomoć u organizaciji sustava nadzora i kontrole kvalitete obavljanja radova razminiranja,

- Obuke i izobrazbe izvršitelja poslova humanitarnog razminiranja (pirotehničara, pomoćnih djelatnika i menadžmenta),

- Edukacije o opasnostima od mina za stanovništvo, ciljane skupine i edukaciju instruktora (program „Train the trainer“),

- Organizacije različitih tematskih edukacija iz područja protuminskog djelovanja (primjerice suradnja na projektima radionica „Arabic outreach programme“ u partnerstvu s Međunarodnim centrom za humanitarno razminiranje iz Ženeve ili „Regional senior manager course in ERW and Mine Action“ u partnerstvu s James Madison sveučilištem/Centrom za međunarodnu stabilizaciju i oporavak-CISR iz SAD-a),

- Potpore u nabavi zaštitne opreme i strojeva za razminiranje proizvedenih i testiranih u Republici Hrvatskoj,

- Kapacitete i znanje hrvatskih tvrtki za razminiranje,

- Kapacitete za testiranje strojeva, opreme i uređaja te novih metodologija za otkrivanje minsko eksplozivnih sredstava (MES-a) i neeksplodiranih ubojitih sredstava (NUS-a),

- Akreditacija tvrtki za razminiranje,

- Pomoći pri apliciranju za sredstva EU, Svjetske banke i drugih izvora financiranja, praćenje realizacije i priprema izvješća – (Hrvatski centar za razminiranje je do sada uspješno proveo 3 zajma Svjetske banke u vrijednosti preko 30 milijuna EUR te realizirao financiranje protuiminskog djelovanja od strane Europske unije u visini preko 144,3 milijuna EUR,

- Znanstveno-istraživačkih aktivnosti.

Na taj način nastojat će se dodatno pozicionirati protuminsko djelovanje u smislu hrvatskog “know how” kao izvoznog proizvoda.

Ministarstvo će u 2019. godini provoditi sljedeće aktivnosti s ciljem promoviranja hrvatskog sustava protuminskog djelovanja u međunarodnoj zajednici i provođenja potpisanih međunarodnih Sporazuma o suradnji:

- sudjelovanje na 22. sastanku direktora centara za razminiranje i savjetnika UN-a (Ženeva, veljača 2019.),

- sudjelovanje na svim sastancima vezanima uz provedbu međunarodno ratificiranih Konvencija (OTW,CCM,CCW) s naglaskom na uspješnu provedbu i realizaciju odobrenog drugog Zahtjeva za produljenje roka razminiranja Republike Hrvatske sukladno Ottawskoj konvenciji za period 2019-2026.,

- nastavak suradnje s Ukrajinom s ciljem pružanja daljnje pomoći razvoju ukrajinskog sustava protuminskog djelovanja unutar okvira utvrđenih Ministarstvom vanjskih i europskih poslova,

- razvoj suradnje s Irakom te potpisivanje Memoranduma o suradnji (u suradnji s MVEP, u pripremi drugi nacrt Memoranduma) u cilju pružanja pomoći žrtvama mina i razvoju sustava protuminskog djelovanja,

- razvoj suradnje s Iranom te potpisivanje Memoranduma o suradnji u cilju pružanja pomoći žrtvama mina i razvoju sustava protuminskog djelovanja,

- razvoj suradnje sa Sirijom u cilju pružanja pomoći žrtvama mina i razvoju sustava protuminskog djelovanja,

- nastavak suradnje s Kolumbijom te potpisivanje Memoranduma o suradnji unutar okvira pružanja humanitarne pomoći i razvojne suradnje u posredstvom Ministarstva vanjskih i europskih poslova,

- nastavak suradnje sa Saudijskom Arabijom, Angolom i Turskom – zemljama koje su pokazale interes za suradnju na području protuminskog djelovanja,

- organizacija 16. Međunarodnog simpozija „Protuminsko djelovanje“,

- osnaživanje i konkretiziranje do sada potpisanih Sporazuma o suradnji na području protuminskog djelovanja te osnaživanje regionalne suradnje, poglavito prekogranične s Bosnom i Hercegovinom,

- kontinuirano prezentiranje hrvatskih iskustava u protuminskom djelovanju prema međunarodnim institucijama i diplomatskim predstavništvima u Republici Hrvatskoj,

- nastavak suradnje s veleposlanstvima i diplomatsko-konzularnim predstavništvima u Republici Hrvatskoj, međunarodnim organizacijama, nevladinim organizacijama te pojedincima u vidu promoviranja hrvatskog sustava protuminskog djelovanja u međunarodnoj zajednici,

- sudjelovanje u provedbi programa međunarodne razvojne suradnje na način utvrđen u Nacionalnoj strategiji razvojne suradnje RH za razdoblje 2017.-2021. godina i sudjelovanje u programima humanitarne pomoći u inozemstvu vezane uz krizna stanja koja uključuju prijetnju uslijed postojanja eksplozivnih ostataka rata odnosno pružanje pomoći žrtvama i smanjenje rizika od EOR-a,

- nastavak pružanja potpore CTRO-u u provedbi programa edukacije stranih i domaćih stručnjaka.

4.5. Pripremanje i vođenje projekata financiranih sredstvima Europske unije iz financijske perspektive 2014.-2020.

Aktivnosti u vezi s razminiranjem su utvrđene kao neposredno prihvatljive unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, Prioritetne osi 6, Specifičnog cilja 6iii3 koja se odnosi na razminiranje, obnovu i zaštitu šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima te unutar Programa ruralnog razvoja, Mjere M05, unutar Podmjere 5.2. koja definira potpore za ulaganje u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima.

U Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ utvrđen je specifični cilj 6iii3 Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim područjima i NATURA 2000 područjima.

U okviru navedenog specifičnog cilja 6iii3, Ministarstvo zajedno s Hrvatskim šumama kao Korisnikom projekta te s ostalim partnerima, a to su Hrvatske vode, Agencija za regionalni razvoj RH i Javna ustanova Park prirode „Kopački rit“ sudjeluje u provedbi projekta „Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – Naturavita“. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 21. rujna 2018. godine, vrijednost prihvatljivih troškova projekta iznosi 370 milijuna kn, od čega se 313,96 milijuna kuna financira iz Kohezijskog fonda.

Ukupna vrijednost poslova razminiranja iznosi 250,27 milijuna kn, od čega se 212,73 milijuna kn financira iz Kohezijskog fonda, a poslovi razminiranja obavljaju se na 5 projektnih cjelina:

- 1. cjelina – Naturavita – JU Park prirode Kopački rit

- 2. cjelina – Naturavita – desna obala Drave

- 3. cjelina – Naturavita – Dravica I

- 4. cjelina – Naturavita – Bezdan - Topolik

- 5. cjelina – Naturavita – Veliko polje – Biljski rit.

Poslovi razminiranja započeli su 17. kolovoza 2018, a u 2019. godini planiran je njihov nastavak. Očekuje se da će do kraja 2019. godine većina poslova razminiranja biti dovršena, što uključuje kontrolu kvalitete tijekom obavljanja poslova razminiranja, završnu kontrolu kvalitete te izdavanje potvrda o isključenju površina iz minski sumnjivih za najmanje 4 od ukupno 5 projektnih cjelina do kraja 2019. godine.

Aktivnosti Ministarstva kao projektnog partnera uključuju još sudjelovanje u pripremi zahtjeva za nadoknadom sredstva, koordinaciju svih aktivnosti s Korisnikom i partnerima te provedbu edukacija s ciljem podizanja svijesti javnosti o minskoj opasnosti, koja je planirana za završne godine provedbe projekta. Dovršetak provedbe projekta planira se u 2023. godini.

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija SC 6iii3 u 2019. godini planirana je priprema i početak provedbe još 2 projekta, a koja zajednički pripremaju Ministarstvo i Hrvatske šume:

- Razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji - Fearless Velebit (procijenjene vrijednosti 40,8 milijuna eura, od kojih na poslove razminiranja površine 16,46 km2 MSP-a u Parku prirode Velebit i Nacionalnom parku Paklenica, otpada 33,3 milijuna eura),

- Razminiranje i zaštita šuma na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije - „Karlovac Karst“ (procijenjene vrijednosti 38 milijuna eura, od kojih na poslove razminiranja površine 17,1 km2 MSP-a na području Karlovačke županije, otpada 34,5 milijuna eura).

Postupak dodjele bespovratnih sredstava za oba projekta je u nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike, a aktivnosti koje su planirane u 2019. godini za oba projekta uključuju:

- Dovršetak pripreme projektne dokumentacije (prijavnog obrasca, studije izvodljivosti i idejnih planova razminiranja) i prijava projekata za sufinanciranje sredstvima Kohezijskog fonda u OPKK

- Priprema i provedba postupka javne nabave poslova razminiranja

- Provedba poslova protuminskog djelovanja sukladno Zakonu o protuminskom djelovanju

- Provedba projekta u skladu s pravilima za ESI fondove

Temeljem Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, a koji se provodi u razdoblju 2016–2024. godina, u provedbi je i projekt „Razminiranje i društveno-gospodarska integracija“. Vrijednost projekta je 3.530.000 CHF, od čega je 2.814.000 CHF namijenjeno razminiranju, dok će se ostatak od 716.000 CHF iskoristiti za aktivnosti vezane uz društveno-gospodarsku komponentu projekta.

U sklopu navedenog projekta Ministarstvo je Izvršna agencija (Executive Agency) koja provoditi projekt te, budući da su do kraja 2018. godine završeni poslovi razminiranja, u 2019. godini se očekuje:

- objava natječaja, sklapanje ugovora i izrada programskog rješenja baze podataka žrtava mina,

- objava natječaja, sklapanje ugovora i provedba terenskog istraživanje žrtava mina i njihovih obitelji koji će biti sastavni dio baze minskih žrtava,

- razvoj koncepta socio-ekonomskih aktivnosti namijenjenih žrtvama mina,

- izrada redovitih i godišnjih izvještaja za potrebe projekta,

- organizacija godišnjeg terenskog posjeta Tehničke misije Švicarske Konfederacije.

  - Izrada Nacrta prijedloga Nacionalnog programa protuminskog djelovanja Republike Hrvatske za razdoblje 2019. – 2026. godina

Sukladno članku 6. Zakona o protuminskom djelovanju („Narodne novine“ br. 110/15, 118/18), Hrvatski sabor, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosi Nacionalni program protuminskog djelovanja Republike Hrvatske.

Nacrt prijedloga Nacionalnog programa protuminskog djelovanja Republike Hrvatske izrađuje Ministarstvo uz pribavljeno mišljenje ministarstava nadležnih za obranu, financije, pomorstvo, promet i infrastrukturu, regionalni razvoj i fondove Europske unije, kulturu, zaštitu okoliša i prirode, turizam, gospodarstvo, poljoprivredu, graditeljstvo i prostorno uređenje, poduzetništvo i obrt, jedinica područne (regionalne) samouprave koje na svojem području imaju površine uvrštene u MSP te središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite.

Nacionalni program protuminskog djelovanja 2009. – 2019. donesen je za razdoblje do 01. ožujka 2019. godine jer je do tog datuma planirano ispunjenje  svih obveza iz Ottawske konvencije tj. uklanjanje svih poznatih minskih polja na području Republike Hrvatske.

Republici Hrvatskoj je 30. studenog 2018. godine jednoglasno odobren 2. zahtjev za produljenje roka dovršenja obveza preuzetih Ottawskom konvencijom koji je sadržavao precizno definirane aktivnosti, potrebne kapacitete i pripadajuća financijska sredstva nužna da se u razumno mogućem roku ispune obveze iz članka. 5.  Ottawske konvencije  -  do ožujka 2026. godine.

Nastavno na odobrenje zahtjeva za produžetak roka za ispunjenje obveza preuzetih Ottawskom konvencijom, te precizno definirane aktivnosti u ovom zahtjevu, pristupit će se izradi Nacrta prijedloga Nacionalnog programa protuminskog djelovanja Republike Hrvatske za razdoblje 2019. – 2026.

5. Financiranje plana

Ukupan  Financijski plan Ministarstva, u dijelu razminiranje, program 2604 Protuminsko djelovanje za 2019. godinu iznosi 360.904.490,00 kn. Sredstva su planirana i odobrena Državnim proračunom za 2019. godinu.

| 040 Ministarstvo unutarnjih poslova - PRORAČUN ZA 2019. |
| --- |
| Aktivnost | Opis | 2019. |
|  |  | kn |
| 1 | 2 | 3 |
| 2604 | Protuminsko djelovanje | 360.904.490,00 |
| A672007 | RAZMINIRANJE | 202.670.040,00 |
| T672037 | IPA 2012 - RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI | 2.600.000,00 |
| T672040 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 152.617.000,00 |
| T672042 | ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE "RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO-GOSPODARSKA INTEGRACIJA" | 3.017.450,00 |

Tablica 8. Pregled sredstava za protuminsko djelovanje po aktivnostima

6. Zaključak

Temeljem Plana protuminskog djelovanja za 2019. godinu poslovi razminiranja, tehničkog izvida i dopunskog općeg izvida u cilju smanjenja MSP-a izvršit će se na površini ne manjoj od 54,8 km2.

Za protuminsko djelovanje u 2019. godini  ukupno je iz svih izvora financiranja planirano 360.904.490,00 kn (razminiranje, geodetska izmjera i sanitet), od čega je za poslove  razminiranja planiran iznos od najmanje 344.500.000,00 kuna. U 2019. godini sredstva Europske unije kroz strukturne fondove imaju udio od 43,5% u odnosu na ukupno planirana financijska sredstva za poslove razminiranja.

Nastavit će se sustavno razminiranje gospodarskih šuma na području Ličko-senjske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske županije, Sisačko-moslavačke i Šibensko-kninske županije. Razminiranje ovih površina planira se sredstvima Državnog proračuna s pozicije Općekorisne funkcije šuma za što je planirano 60.000.000,00 Kn.

Dana 21. rujna 2018. godine potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – Naturavita“. Poslovi razminiranja započeli su 17. kolovoza 2018, a u 2019. godini planiran je njihov nastavak te se očekuje da će do kraja 2019. godine glavnina poslova razminiranja biti dovršena, a nastavit će se s ostalim aktivnostima (zajedno sa partnerima na projektu) koje slijede nakon samog razminiranja (dovršetak provedbe projekta planira se u 2023. godini).

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija , Specifični cilj 6iii3 u 2019. godini planirana je priprema i početak provedbe još 2 projekta, koje zajednički pripremaju Ministarstvo i Hrvatske šume:

- Razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji - Fearless Velebit (površine 16,46 km2 u Parku prirode Velebit i Nacionalnom parku Paklenica),

- Razminiranje i zaštita šuma na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije - „Karlovac Karst“ (površine 17,1 km2).

Također, u 2019. godini Ministarstvo će provoditi opći izvid, dopunski opći izvid i tehnički izvid poglavito u cilju smanjenja MSP-a i prikupljanja kvalitetnijih pokazatelja minske zagađenosti te time neposredno doprinositi bržem i racionalnijem rješavanju minskog problema Republike Hrvatske.

Tijekom 2019. godine Ministarstvo će nastaviti s održavanjem sustava obilježenosti minski sumnjivog prostora Republike Hrvatske.

Planom za 2019. godinu predviđeno je provođenje informiranja i edukacije stanovništva o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova.

Ministarstvo će u suradnji s ostalim partnerima nastavit uspostavu suradnje i partnerskog odnosa s relevantnim međunarodnim subjektima u protuminskom djelovanju. Cilj suradnje je razmjena iskustava i informacija u sustavu protuminskog djelovanja te edukacija stručnjaka sukladno hrvatskom sustavu kako bi se protuminsko djelovanje etabliralo kao hrvatski izvozni proizvod, te kako  bi se stvorili uvjeti za nastavak provođenja poslova iz područja protuminskog djelovanja po izvršenju obveza proisteklih iz konvencija.

7. Prilog

7.1. Plan razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina u 2019. godini

PLAN RAZMINIRANJA VOJNIH LOKACIJA I/ILI GRAĐEVINA U 2019. GODINI

Zagreb, travanj 2019.

- UVOD

Poslovi razminiranja u Republici Hrvatskoj uređeni su Zakonom o protuminskom djelovanju („Narodne novine“, br. 110/15 i 118/18) koji poslovima protuminskog djelovanja smatra i poslove razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina koje obavlja za to osposobljena i opremljena postrojba Oružanih snaga Republike Hrvatske

Osnova za protuminsko djelovanje u Oružanim snagama Republike Hrvatske je Plan razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina koji se donosi za jednogodišnje razdoblje, a razminiranje se provodi u skladu s njim i na temelju posebnih zapovijedi za područja/objekte koja nisu obuhvaćena planom, a pokaže se potreba za njihovim prioritetnim razminiranjem tijekom planskog razdoblja.

- RAZMINIRANJE VOJNIH LOKACIJA I/ILI GRAĐEVINA

Razminiranje vojnih lokacija i/ili građevina provodi Inženjerijska postrojba Oružanih snaga Republike Hrvatske Pionirska bojna Hrvatske kopnene vojske kojoj razminiranje nije primarna zadaća, ali je opremljena za poslove razminiranja. Pripadnici Pionirske bojne Hrvatske kopnene vojske stručno su osposobljeni za izvršavanje zadaća razminiranja.

Postrojba izvršava zadaću operativno, samostalno s logističkom potporom zapovjedništva nadređenog području izvođenja radova. Stručni nadzor tijekom izvršenja zadaće organizira se i provodi na razini bojne/pukovnije i stručnih djelatnika nadređenog zapovjedništva. Završni nadzor kvalitete odrađenog posla provodi postrojba samostalno, a potvrdu/izjavu o razminiranosti pregledanog zemljišta/ područja prema pravilima struke i u skladu sa Zakonom o protuminskom djelovanju i Pravilnikom o obavljanju poslova razminiranja potpisuje zapovjednik postrojbe.

- CILJEVI PROTUMINSKOG DJELOVANJA U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Za uspješno funkcioniranje organizacije protuminskog djelovanja u Oružanim snagama Republike Hrvatske kao osnovne ciljeve ističemo:

-  razminiranje u perspektivnim vojnim lokacijama i građevinama

- u potpunosti ukloniti minsku opasnost u vojnim lokacijama i građevinama u urbanim cjelinama, u objektima za smještaj vojnika, skladištima ubojnih sredstava, područjima izvođenja vježbi na vojnim poligonima, a posebno područjima života i rada na njima te za potrebe obnove i izgradnje infrastrukture

- obilježenost miniranih i minski sumnjivih područja održati u svim fazama rada u planskom razdoblju kao upozorenje i jasnu granicu između sigurne i minirane ili sumnjive površine

- programima edukacije obuhvatiti pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske koji žive i/ili rade u okruženju vojnog objekta s miniranim i/ili minski sumnjivim područjima

- pozicionirati i promovirati vojni sustav protuminskog djelovanja kao samostalni podsustav nacionalnog sustava protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj.

4.   STRUKTURA VOJNIH LOKACIJA I GRAĐEVINA

U 2019. godini planirana je provedba šest zadaća razminiranja  vojnih lokacija i/ili građevina ukupne površine od oko 860 000 m2 minski sumnjivog prostora na sljedećim vojnim lokacijama:

- vojni poligon „Eugen Kvaternik“ u Slunju  – 250 000 m2

- inženjerijski poligon „Cerovac“ Vukmanički Cerovac – 110 000 m2

- vojarna „Pukovnik Marko Živković“ Pleso  – 110 000 m2

- vojarna „Pukovnik Mirko Vukušić“ Zemunik Donji – 340 000 m2

- strelište „Novo Selo“ Požega – 50 000 m2

- lokacija „Panos“ Velebit – opći izvid i prikupljanje podataka za izradu

dokumentacije za razminiranje.

5.   PRIORITETI RAZMINIRANJA

Prioriteti razminiranja određeni su po vremenskim razdobljima u skladu s klimatskim i vremenskim uvjetima u Republici Hrvatskoj i to:

- u I. i IV. tromjesečju radovi razminiranja vojnih lokacija i građevina izvode se odnosno izvodit će se pretežno na područjima južne Hrvatske.

- u II. i III. tromjesečju radovi razminiranja vojnih lokacija i građevina izvodit će se pretežno na područjima kontinentalne Hrvatske.

6.   FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU PLANA

Financijska sredstva za provedbu Plana razminiranja vojnih lokacija i građevina za 2019. godinu osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu na razdjelu Ministarstva obrane, a obuhvaćaju ukupne izdatke za troškove razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina.